User Acceptance Testing (UAT)

ระบบ MYARAP — My Asset Reporting Application

เวอร์ชันเอกสาร:  1.0.0

วันที่จัดทำ:  26 พฤษภาคม 2569

จัดทำโดย:  ARSoft Mobile

สถานะ:  Draft

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้กำหนดแผนการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ (User Acceptance Testing) สำหรับระบบ MYARAP เพื่อยืนยันว่าระบบทำงานตรงตามข้อกำหนดในเอกสาร SRS และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จริง ก่อนนำขึ้นใช้งาน Production

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

UAT ครอบคลุมฟังก์ชันหลักดังนี้:

FR-01: Authentication และ Login อัตโนมัติ

FR-02: การดึงและแสดงข้อมูลอุปกรณ์ (macOS และ Windows)

FR-03: Heartbeat และ Device Update

FR-04: การแจ้งปัญหา (Report Problem)

FR-05: รายการปัญหาที่แจ้ง (Problem List)

FR-06: การแจ้งเตือน (Notification)

FR-07: QR Code

FR-08: การตั้งค่า (Settings)

1.3 สิ่งที่ไม่รวมในการทดสอบ

การทดสอบ Performance/Load (จะทำใน Performance Testing แยกต่างหาก)

การทดสอบ Security Penetration

Backend Server API (ทดสอบโดยทีม Backend แยกต่างหาก)

1.4 คำนิยาม

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| UAT | User Acceptance Testing — การทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ |
| TC | Test Case — กรณีทดสอบ |
| Pass | ผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| Fail | ผลการทดสอบไม่ผ่าน พบข้อผิดพลาด |
| N/A | ไม่สามารถทดสอบได้ในสภาพแวดล้อมนั้น |
| Blocked | ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจาก dependency ยังไม่พร้อม |
| Defect | ข้อบกพร่องที่พบระหว่างการทดสอบ |
| Severity | ระดับความรุนแรงของ Defect: Critical / High / Medium / Low |

2. สภาพแวดล้อมการทดสอบ (Test Environment)

2.1 Hardware Requirements

| รายการ | macOS | Windows |
| --- | --- | --- |
| OS | macOS 13 Ventura ขึ้นไป | Windows 10 Build 1809 ขึ้นไป / Windows 11 |
| RAM | 8 GB ขึ้นไป | 8 GB ขึ้นไป |
| Storage | SSD 256 GB ขึ้นไป | SSD/HDD 256 GB ขึ้นไป |
| Network | เชื่อมต่อ LAN/Wi-Fi ได้ | เชื่อมต่อ LAN/Wi-Fi ได้ |
| PowerShell | N/A | PowerShell 5.0+ (มีใน Win10/11) |

2.2 Software Requirements

| รายการ | เวอร์ชัน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| MYARAP App | 1.0.0 | Build จาก flutter build release |
| Flutter SDK | 3.44.0 | สำหรับ Dev/Test environment |
| ARSoft Server | Latest | ต้องเข้าถึงได้จากเครื่องทดสอบ |
| macOS App | .dmg | ติดตั้งจาก MyARAP.dmg |
| Windows App | .exe/.msi | ติดตั้งจาก MyARAP_Setup.exe หรือ MyARAP.msi |

2.3 Test Accounts / Data

| รายการ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Server URL | https://[server]/v2/api | กำหนดใน Settings ก่อนทดสอบ |
| Asset No. | ขึ้นกับข้อมูล Server | ต้องมีข้อมูล Asset ใน Server |
| Test Machine | เครื่องที่ register แล้ว | Register ก่อนทดสอบ FR-01 |

3. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

| บทบาท | ชื่อ/ทีม | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| UAT Lead | IT Manager | อนุมัติแผนและผล UAT, ลงนาม Sign-off |
| Tester 1 | IT Admin | ทดสอบ FR-01, FR-02, FR-03, FR-08 |
| Tester 2 | พนักงาน (User) | ทดสอบ FR-04, FR-05, FR-06, FR-07 |
| Developer | ARSoft Mobile Dev | สนับสนุนการทดสอบ, แก้ไข Defect |
| Test Coordinator | ARSoft Mobile QA | จัดการ Test Cases, รวบรวม Defect log |

4. เกณฑ์การยอมรับ (Entry / Exit Criteria)

4.1 Entry Criteria (เงื่อนไขเริ่มทดสอบ)

แอปพลิเคชัน MYARAP build เสร็จสมบูรณ์และติดตั้งได้

ARSoft Server พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้

Test Environment ตรงตาม Section 2

Test Cases ได้รับการ Review และอนุมัติแล้ว

ข้อมูล Test Asset ถูก Register ใน Server แล้ว

4.2 Exit Criteria (เงื่อนไขสิ้นสุดการทดสอบ)

Test Cases ผ่านอย่างน้อย 95% (ไม่นับ N/A)

ไม่มี Defect ระดับ Critical หรือ High ที่ยังค้างอยู่

Defect ระดับ Medium ทั้งหมดมีแผนการแก้ไขชัดเจน

UAT Lead ลงนาม Sign-off Sheet แล้ว

4.3 Suspension Criteria (เงื่อนไขหยุดการทดสอบ)

พบ Defect Critical ที่ทำให้แอป crash และทดสอบต่อไม่ได้

Server ไม่พร้อมใช้งานเกิน 4 ชั่วโมง

5. แผนการทดสอบ (Test Plan)

5.1 ตารางเวลา (Test Schedule)

| วัน | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | Setup Environment, ติดตั้งแอป, ตรวจสอบ Test Data | Test Coordinator |
| วันที่ 2 | ทดสอบ FR-01 (Login), FR-02 (Device Info), FR-08 (Settings) | Tester 1 |
| วันที่ 3 | ทดสอบ FR-03 (Heartbeat), FR-04 (Report Problem) | Tester 1 + 2 |
| วันที่ 4 | ทดสอบ FR-05 (Problem List), FR-06 (Notification), FR-07 (QR) | Tester 2 |
| วันที่ 5 | Retest Defects, สรุปผล, จัดทำ UAT Report | ทีม QA |
| วันที่ 6 | Sign-off Meeting, อนุมัติผล UAT | UAT Lead |

5.2 ประเภท Test Cases

| ประเภท | คำอธิบาย | จำนวน TC |
| --- | --- | --- |
| Positive Test | ทดสอบกรณีการใช้งานปกติที่คาดหวัง | 34 TC |
| Negative Test | ทดสอบกรณีผิดปกติ เช่น network ขาด, ข้อมูลว่าง | 12 TC |
| Boundary Test | ทดสอบขอบเขต เช่น รูปภาพเกิน limit | 4 TC |
| Regression Test | ทดสอบหลังแก้ไข Defect | ตามจำนวน Defect |

6. Test Cases

Test Cases ฉบับเต็ม (พร้อม Expected Result และ Actual Result) อยู่ใน UAT_TestCases_MYARAP.xlsx — Sheet "Test Cases"
เอกสารนี้แสดงสรุปกรณีทดสอบแต่ละ Feature

| Feature ID | Feature Name | จำนวน TC | TC Range | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Authentication / Login | 6 | TC-001 ถึง TC-006 | Login อัตโนมัติสำเร็จ, token บันทึก, offline fallback, แสดง asset no. |
| FR-02 | Device Information | 10 | TC-007 ถึง TC-016 | ข้อมูล Hardware/OS/Network ครบ, แสดงถูกต้องทั้ง macOS และ Windows |
| FR-03 | Heartbeat | 4 | TC-017 ถึง TC-020 | ส่ง heartbeat ตามรอบ, แสดงเวลาล่าสุด, handle server error |
| FR-04 | Report Problem | 8 | TC-021 ถึง TC-028 | เลือกประเภท, กรอกรายละเอียด, แนบรูป, ส่งสำเร็จ/ล้มเหลว |
| FR-05 | Problem List | 5 | TC-029 ถึง TC-033 | โหลดรายการ, แสดงข้อมูลถูกต้อง, ดูรายละเอียด, รูปภาพ |
| FR-06 | Notification | 4 | TC-034 ถึง TC-037 | โหลดรายการ, badge count, ดูรายละเอียด |
| FR-07 | QR Code | 4 | TC-038 ถึง TC-041 | แสดง QR จาก token, fallback "MYARAP", dialog popup |
| FR-08 | Settings | 5 | TC-042 ถึง TC-046 | กำหนด URL, บันทึก, ใช้ URL ใหม่, default URL |

7. การจัดการข้อบกพร่อง (Defect Management)

7.1 Severity Level

| ระดับ | คำอธิบาย | SLA แก้ไข | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | ระบบ crash หรือใช้งานไม่ได้เลย | ภายใน 1 วัน | Login ไม่ได้, แอป crash |
| High | ฟังก์ชันหลักทำงานผิดปกติ | ภายใน 3 วัน | ข้อมูล Serial ผิด, แจ้งปัญหาไม่ได้ |
| Medium | ฟังก์ชันทำงานได้แต่ผิดพลาดบางส่วน | ภายใน 5 วัน | UI แสดงผลผิด, ข้อมูลบางฟิลด์ว่าง |
| Low | ปัญหาด้าน UI/UX เล็กน้อย | ก่อน Release | ตัวสะกดผิด, padding ไม่สม่ำเสมอ |

7.2 Defect Lifecycle

New → ผู้ทดสอบพบ Defect และบันทึกใน Defect Log (Excel)

Assigned → Test Coordinator มอบหมายให้ Developer

In Progress → Developer กำลังแก้ไข

Fixed → Developer แก้ไขเสร็จและแจ้งกลับ

Retest → ผู้ทดสอบทดสอบซ้ำ

Closed → ผ่านการทดสอบซ้ำ ปิด Defect

Rejected → Developer ยืนยันว่าไม่ใช่ Bug (พร้อมเหตุผล)

Deferred → เลื่อนแก้ไขไป Release ถัดไป

7.3 Defect Log

บันทึก Defect ทั้งหมดใน UAT_TestCases_MYARAP.xlsx — Sheet "Defect Log"

8. แบบฟอร์ม Sign-off

8.1 สรุปผลการทดสอบ

| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ผ่าน (Pass) | ไม่ผ่าน (Fail/Blocked) |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Cases ทั้งหมด | 46 |  |  |
| Test Cases ที่ผ่าน |  |  |  |
| Test Cases ที่ไม่ผ่าน |  |  |  |
| Test Cases ที่ N/A |  |  |  |
| Defects Critical |  |  |  |
| Defects High |  |  |  |
| Defects Medium |  |  |  |
| Defects Low |  |  |  |

8.2 ความเห็นผู้ทดสอบ

Tester 1 (IT Admin):

ความเห็น: _______________________________________________________________

Tester 2 (Employee):

ความเห็น: _______________________________________________________________

8.3 การลงนามอนุมัติ (Approval Sign-off)

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายมือชื่อ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT Lead / IT Manager |  |  |  |
| Tester 1 / IT Admin |  |  |  |
| Tester 2 / End User |  |  |  |
| Developer / ARSoft Mobile |  |  |  |

Appendix A: รายการ Test Cases (สรุป)

Test Cases ฉบับเต็มอยู่ใน UAT_TestCases_MYARAP.xlsx
ตารางด้านล่างแสดงหัวข้อ Test Cases ทั้งหมด 46 TC

| TC ID | Feature | ชื่อ Test Case | ประเภท |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | FR-01 | Login อัตโนมัติเมื่อ Server พร้อมใช้งาน | Positive |
| TC-002 | FR-01 | Login สำเร็จและแสดง Asset Number ถูกต้อง | Positive |
| TC-003 | FR-01 | Login สำเร็จและแสดงชื่อผู้ใช้ถูกต้อง | Positive |
| TC-004 | FR-01 | Login ล้มเหลวเมื่อ Server ไม่ตอบสนอง ใช้ Cache | Negative |
| TC-005 | FR-01 | Token ถูกบันทึกลง Local Storage หลัง Login สำเร็จ | Positive |
| TC-006 | FR-01 | Login ด้วยเครื่องที่ไม่ได้ Register แจ้งข้อผิดพลาด | Negative |
| TC-007 | FR-02 | แสดง Serial Number ถูกต้อง (macOS) | Positive |
| TC-008 | FR-02 | แสดง Serial Number ถูกต้อง (Windows) | Positive |
| TC-009 | FR-02 | แสดงข้อมูล CPU ครบ (Processor, Cores, Speed) | Positive |
| TC-010 | FR-02 | แสดงข้อมูล RAM ถูกต้อง | Positive |
| TC-011 | FR-02 | แสดงข้อมูล Storage (ขนาด, พื้นที่ว่าง, ประเภท SSD/HDD) | Positive |
| TC-012 | FR-02 | แสดง Display Resolution ถูกต้อง | Positive |
| TC-013 | FR-02 | แสดงรายการ Software ที่ติดตั้ง | Positive |
| TC-014 | FR-02 | กด Refresh อัปเดตข้อมูลใหม่ | Positive |
| TC-015 | FR-02 | ข้อมูลที่ดึงไม่ได้แสดง N/A แทน Crash | Negative |
| TC-016 | FR-02 | แสดง IP Address ถูกต้อง | Positive |
| TC-017 | FR-03 | ส่ง UpdateDeviceInfo ทันทีหลัง Login สำเร็จ | Positive |
| TC-018 | FR-03 | แสดงเวลาล่าสุดที่อัปเดตสำเร็จ | Positive |
| TC-019 | FR-03 | Heartbeat ส่งซ้ำตาม dueDateTime ที่ Server กำหนด | Positive |
| TC-020 | FR-03 | Heartbeat ข้ามรอบเมื่อ Server ไม่ตอบสนอง ไม่ Crash | Negative |
| TC-021 | FR-04 | โหลดรายการประเภทปัญหาจาก Server | Positive |
| TC-022 | FR-04 | เลือกประเภทปัญหาจาก Dropdown | Positive |
| TC-023 | FR-04 | กรอกรายละเอียดปัญหาใน Text Field | Positive |
| TC-024 | FR-04 | แนบรูปภาพ 1 รูป | Positive |
| TC-025 | FR-04 | แนบรูปภาพหลายรูป (ตาม imageReportLimit) | Positive |
| TC-026 | FR-04 | แนบรูปภาพเกิน Limit แจ้งเตือนผู้ใช้ | Boundary |
| TC-027 | FR-04 | ส่งแจ้งปัญหาสำเร็จ ล้างฟอร์ม | Positive |
| TC-028 | FR-04 | ส่งแจ้งปัญหาล้มเหลว แสดงข้อผิดพลาด | Negative |
| TC-029 | FR-05 | โหลดรายการปัญหาของ Asset ปัจจุบัน | Positive |
| TC-030 | FR-05 | แสดงวันที่, ประเภท, รายละเอียด, สถานะครบถ้วน | Positive |
| TC-031 | FR-05 | กดดูรายละเอียดแต่ละปัญหา | Positive |
| TC-032 | FR-05 | แสดงรูปภาพที่แนบในรายละเอียด | Positive |
| TC-033 | FR-05 | รายการว่างเปล่าเมื่อไม่มีปัญหาที่แจ้ง | Negative |
| TC-034 | FR-06 | โหลดรายการแจ้งเตือน | Positive |
| TC-035 | FR-06 | แสดง Badge จำนวนแจ้งเตือนใหม่ | Positive |
| TC-036 | FR-06 | กดดูรายละเอียดการแจ้งเตือน | Positive |
| TC-037 | FR-06 | รายการว่างเปล่าเมื่อไม่มีการแจ้งเตือน | Negative |
| TC-038 | FR-07 | แสดง QR Code Dialog เมื่อกดปุ่ม QR | Positive |
| TC-039 | FR-07 | QR Code encode ค่า Token ถูกต้อง | Positive |
| TC-040 | FR-07 | QR Code แสดง "MYARAP" เมื่อ Token ว่าง | Negative |
| TC-041 | FR-07 | ปิด QR Dialog กลับหน้าปกติได้ | Positive |
| TC-042 | FR-08 | กำหนด Server URL และกด Save | Positive |
| TC-043 | FR-08 | ระบบใช้ URL ใหม่ใน API Request ถัดไป | Positive |
| TC-044 | FR-08 | URL ถูกบันทึกหลัง Restart App | Positive |
| TC-045 | FR-08 | ไม่กำหนด URL ใช้ Default URL | Negative |
| TC-046 | FR-08 | กรอก URL รูปแบบไม่ถูกต้อง แจ้งเตือน | Negative |